### Rencana Pengembangan: Aplikasi Web Prompt Generator AI (PromptMatrix)

Dokumen ini menguraikan pemahaman, analisis, dan rencana kerja bertahap untuk membangun aplikasi web generator prompt AI sesuai dengan visi dan prototipe yang telah disediakan.

#### 1. Konfirmasi Pemahaman Proyek

Tujuan utamanya adalah membangun sebuah aplikasi web yang canggih untuk membantu pengguna membuat prompt AI yang terstruktur dan efektif.

Fitur Utama yang Akan Dibangun:

- Kategorisasi Jelas: Aplikasi akan dibagi menjadi 3 kategori utama:

  - Teks: Untuk model bahasa seperti ChatGPT, Gemini, Claude.

  - Image & Video: Untuk model generator gambar dan video seperti Midjourney, DALL-E, Sora, Ideogram.

  - Musik: Untuk model generator musik seperti Suno, Udio.

- Framework Komprehensif: Setiap kategori akan memiliki koleksi framework yang relevan dan up-to-date.

- Panduan Pengguna Interaktif: Setiap framework akan dilengkapi dengan penjelasan detail, contoh konkret, dan tooltips.

- Alur Kerja Intuitif:

  - Pengguna memilih kategori dan framework.

  - Pengguna mengisi kolom-kolom yang disediakan di "Prompt Studio".

  - Aplikasi secara otomatis menyusun prompt di area "Prompt Preview" secara real-time.

  - Pengguna dapat menyalin (copy) prompt yang sudah jadi.

  - Pengguna dapat menyimpan prompt ke dalam database pengguna (menggunakan Firestore).

#### 2. Analisis Referensi & Teknologi

- Prototipe (promptmatrix): Situs yang diberikan akan menjadi acuan mutlak untuk UI/UX, skema warna, animasi, dan logika fungsional.

- Teknologi: Kita akan menggunakan React, TypeScript, dan Tailwind CSS untuk konsistensi dengan prototipe.

- Integritas Kode: Kode akan dijaga agar tetap bersih, terstruktur, dan minim bug.

#### 3. Metodologi & Rencana Kerja Bertahap

Kita akan menggunakan pendekatan iteratif dan bertahap.

- Fase 1: Pondasi & Struktur Utama (Sedang Berlangsung)

  - Membuat struktur dasar aplikasi React.

  - Membangun komponen utama tata letak (Header, Kontainer Kategori, Area Prompt Studio, dan Area Prompt Preview).

  - Implementasi pemilihan untuk 3 kategori: Teks, Image & Video, Music.

- Fase 2: Implementasi Framework & Logika Prompt

  - Memulai dengan kategori Teks.

  - Mengimplementasikan beberapa framework awal (contoh: RTF, AIDA, TRACE) beserta kolom inputnya.

  - Membangun logika untuk merakit input pengguna menjadi sebuah prompt utuh.

- Fase 3: Fungsionalitas Inti (Copy & Save)

  - Menambahkan fungsionalitas tombol "Copy Prompt".

  - Mengimplementasikan fitur "Save Prompt" menggunakan Firestore.

- Fase 4: Perluasan Framework & Konten

  - Menambahkan lebih banyak framework untuk semua kategori.

  - Melengkapi semua framework dengan teks panduan, contoh, dan tooltips.

- Fase 5: Fitur Lanjutan & Premium

  - Diskusi dan implementasi fitur premium berbasis AI.

#### 4. Diskusi & Langkah Selanjutnya

Rencana telah disetujui. Kita sekarang akan melanjutkan dengan eksekusi Fase 1: membangun kode fondasi aplikasi.